# Roadmap Operativa FleetCC – Direzione Operativa

## 🥇 Fase 1 — Avvio e Stabilizzazione (0–3 mesi)

🎯 Obiettivo: Introdurre FleetCC in modo controllato e dimostrare valore immediato sul campo.

### 🔧 Core piattaforma

- Attivazione moduli principali: Officina, CDR, Mappa, Dashboard

- Struttura base mezzi, operatori, servizi

- Prime dashboard operative semplici

### 📱 Mobile Web App (MVP)ù

- Visualizzazione percorsi

- Segnalazioni rapide

- Checklist base

### 📸 FleetCC Proof (V1 – CRITICO)

- Scatto foto integrato

- Timestamp lato server

- Geolocalizzazione GPS

- Overlay con:

  - FleetCC – Fleet Command Center

  - data/ora

  - coordinate

  - Salvataggio metadata (DB)

👉 Valore immediato: prova operativa / legale

### 🔗 Integrazione mezzi

- Integrazione con Visirun / Geotab

- Visualizzazione posizione mezzi

### 🧪 Test & adozione

- Test con gruppo ristretto (officina + 1–2 squadre)

- Raccolta feedback strutturata

- Correzione bug critici

### 🎓 Formazione

Formazione rapida operatori e responsabili

### 📊 Tracking base (interno)

- Event tracking (uso piattaforma)

- Log azioni utenti (privacy-safe)

### 🎯 Output fase

- Primo prodotto funzionante

- Prime prove di valore sul campo

## 🥈 Fase 2 — Ottimizzazione dei Processi (3–6 mesi)

🎯 Obiettivo: Ridurre inefficienze operative e migliorare comunicazione e tracciabilità.

### 📋 Digitalizzazione operativa

- Checklist veicoli e DPI

- Gestione incidenti con foto (FleetCC Proof integrato)

- Documentazione digitale (manuali, scadenze)

### 📸 FleetCC Proof (V2 – STRATEGICO)

- Associazione foto a:

- percorso

- fermata

- mezzo

- Visualizzazione su mappa

- Introduzione ID di verifica (Ref univoco)

### 🧾 QR/NFC Code sistema

QR/NFC per:

- mezzi

- CDR

- attrezzature

- Accesso rapido a dati e segnalazioni

### 📊 KPI operativi

- Tempi di fermo

- Interventi officina

- Richieste CDR

### 🚛 Reality vs Plan (V1)

Confronto base:

- percorso pianificato vs reale

- Visualizzazione semplice deviazioni

### ❌ Missed Pickup (V1)

- Segnalazione manuale mancati ritiri

- Tracking eventi

### 📱 Mobile Web App (V2)

- Miglioramenti UI/UX

- Stabilità

- Maggiore velocità

### 🎯 Output fase

- Riduzione errori operativi

- Tracciabilità reale delle attività

## 🥉 Fase 3 — Coordinamento Avanzato (6–12 mesi)

🎯 Obiettivo: Aumentare trasparenza, controllo e capacità decisionale.

### 📅 Pianificazione

- Turni autisti

- Pianificazione officina

- Gestione risorse CDR

### 📊 Reportistica

- Report automatici (PDF / Excel)

- Report per Comuni

### 🌐 Dashboard esterna

- Accesso per stakeholder / Comuni

- Trasparenza operativa

### 📱 App Android (MVP)

- Notifiche

- Funzionamento offline

- Scatto foto (FleetCC Proof)

### 🚛 Reality vs Plan (V2)

- Analisi deviazioni

- Tempi di ritardo

- Indicatori performance

### ❌ Missed Pickup (V2 – AUTOMAZIONE PARZIALE)

- Rilevazione semi-automatica

- Alert per responsabili

### 🚨 Smart Alerts (V1)

- Ritardi

- anomalie semplici

- mancate attività

### 📊 Analytics avanzata (no ML)

- Utilizzo funzionalità

- Performance operatori

### 🎯 Output fase

- Strumento di coordinamento reale

- Aumento efficienza operativa

## 🧠 Fase 4 — Efficienza e Automazione (12–18 mesi)

🎯 Obiettivo: Trasformare FleetCC in sistema decisionale intelligente.

### 🛣️ Routing & ottimizzazione

- Ottimizzazione percorsi

- Riduzione tempi e costi

### 🔧 Manutenzione avanzata

- Monitoraggio utilizzo mezzi

- Alert su anomalie

- Prime logiche predittive

### 🧠 Pattern detection (light ML)

- Ritardi ricorrenti

- inefficienze sistemiche

- zone problematiche

### 📊 Cost Intelligence

Costo per:

- percorso

- mezzo

- servizio

### 📸 FleetCC Proof (V3 – AVANZATO)

- Hash immagine (anti-manomissione)

- Audit trail completo

- Sistema verifica

### 🔗 API & integrazioni

- API pubblica FleetCC

- Integrazione sistemi esterni:

- HR

- sensori

- telemetria

### 🏢 Multi-sede / multi-servizio

Scalabilità organizzativa

### 🤖 Assistente operativo (V1)

Query semplici:

- “quali mezzi sono inefficienti?”

- “dove abbiamo problemi?”

### 🌍 Modulo ESG

- KPI ambientali

- emissioni stimate

### 🎯 Output fase

- Piattaforma strategica

- Differenziazione forte sul mercato

## 🏆 Fase 5 — Maturità Operativa (18–24 mesi)

🎯 Obiettivo: Consolidare FleetCC come piattaforma centrale e difficilmente sostituibile.

## 🔌 IoT

- Sensori CDR (livelli)

- sensori mezzi

### 📊 Analisi avanzate (ML)

Predizione:

- mancati ritiri

- guasti

- Segmentazione utenti

### 📈 Benchmarking

- Confronto tra servizi / sedi

- Insight aggregati (anonimizzati)

### 🎫 Sistema ticketing

- Supporto interno

- gestione problemi

### 📑 SLA & appalti

- Indicatori per Comuni

- report certificati

### 🚀 Estensione piattaforma

- Altri servizi cooperativa

- Espansione mercato

### 🎯 Risultati attesi (rafforzati)

- Riduzione tempi morti e inefficienze

- Migliore coordinamento operativo

- Comunicazione tracciabile e strutturata

- Prova operativa certificata (FleetCC Proof)

- Maggiore trasparenza verso Comuni

- Dati affidabili per decisioni

- Vantaggio competitivo tecnologico reale